Smlouva o dílo č. 7/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.	Objednatel:		Obec Kostelec u Holešova
Se sídlem:		Kostelec u Holešova 58

768 43

Zastoupena:		Ing. Petr Hlobil, starosta obce

Kontaktní osoba:	Ing. Petr Hlobil, tel. 573385729, 724 184 620

IČO:			00287342

DIČ:			CZ00287342

(dále jen Objednatel)

2.	Zhotovitel:		BM – BAUMAS, spol. s r.o.

Se sídlem:		Na Veselí 1703/51, 140 00  Praha 4

Kancelář:		Moravská 3010/57a, 767 01  Kroměříž

Zastoupena:		ing. Jaroslavem Bartoškem, jednatelem společnosti

IČO:			26142911

DIČ:			CZ26142911

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu:		163045617/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  MS v Praze, oddíl C, vložka 74018

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci:

„Rekonstrukce – Dům seniorů, Kostelec u Holešova“

2.  Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její vyhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III. Rozsah a obsah předmětu plnění

- Zpracování hydrogeologického posouzení, návrhu řešení, digitalizace a projektové dokumentace, vč. střešní krytiny, fasády a balkónů, ke stavebnímu povolení (dále jen „zpracování projektové dokumentace“).

- Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

  - PD dle odstavce 1 bude objednateli dodáno v tištěné podobě ve 4 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc, pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf a pro výkresovou dokumentaci *.pdf

IV. Dodací podmínky

- Zhotovitel PD svolá min. 1x při zahájení prací a 1x v průběhu zpracování PD výrobní výbor, za účasti objednatele, investora stavby, příp. dalších dotčených subjektů.

- Pokud při povolovacím řízení, příp. v průběhu realizace stavby nebo v průběhu zpracování projektové dokumentace vyplynou požadavky na doplnění nebo rozšíření projektové dokumentace nad touto smlouvou dohodnutý rozsah, provede toto doplnění zhotovitel za úhradu.

- Pokud při realizaci stavby nebo v průběhu jejího provozu bude zjištěna vada projektu, je povinností zhotovitele tuto vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit.

V. Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli dokumenty v rozsahu a obsahu dle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

  - do 90 dnů od podpisu smlouvy

- vypracovanou PD pro stavební povolení včetně hydrogeologického posouzení, návrhu řešení a digitalizace

- Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení §1980 občanského zákoníku je závazek dle této smlouvy sjednán jako fixní, kdy objednatel nemá zájem na opožděném plnění. Současně strany deklarují, že opožděné plnění je považováno za podstatné porušení smlouvy.

VI. Cena plnění, platební podmínky

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu a obsahu dle čl. III. a za podmínek dle čl. IV. této smlouvy, je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vypracování PD pro stavební povolení – střešní krytina, fasáda (zateplená i nezateplená), balkóny | 50 000,- Kč | 10 500,- Kč | 60 500,- Kč |
|  | Hydrogeologické posouzení | 15 000,- Kč | 3 150,- Kč | 18 150,- Kč |
|  | Návrh řešení | 10 000,- Kč | 2 100,- Kč | 12 100,- Kč |
|  | Digitalizace | 15 000,- Kč | 3 150,- Kč | 15 150,- Kč |
|  | Cena celkem | 90 000,- Kč | 18 900,- Kč | 108 900,- Kč |

- Cena díla je dohodnuta jako cena maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy.

- Po splnění jednotlivých stupňů předmětu díla vystaví a předá zhotovitel objednateli fakturu. Lhůta splatnosti faktury zhotovitele je 14 dnů. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. Spolupůsobení objednatele

- Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli potřebné spolupůsobení. Objednatel má zajištěna příslušná práva k dotčeným pozemkům a objektům.

VIII. Odpovědnost za vady

- Zhotovitel projektu stavby zodpovídá za správnost navrženého řešení po celou dobu životnosti realizovaného díla.

- Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.

IX. Ujednání jiná a všeobecná

- Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma účastníky.

- Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou účastníků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

- Ostatní vztahy, které tato smlouva neřeší se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že všechna ujednání v ní obsažená odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, nebo pro ně nápadných nevýhodných podmínek. K osvědčení souhlasu byla tato smlouva podepsána každým účastníkem.

V Kostelci u Holešova dne ...................		        V Kroměříži dne ………………….

Za objednatele:						Za zhotovitele:

…………………………………                                   ……………………………………..

Ing. Petr Hlobil                                                          Ing. Jaroslav Bartošek