Smlouva o dílo č. P-1909005

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů v platném znění

______________________________________________________________________________

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Kostelec u Holešova, č.p.58, 768 43 Kostelec u Holešova

IČO:  00287342

DIČ: CZ 00287342

Zastoupená : RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou – starostkou obce

2. Zhotovitel:

UPOSS, spol. s r.o.,Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice

IČO:42340918

DIČ: CZ42340918

zastoupená 			: Ing. Karlem Perůtkou – jednatelem společnosti

zástupce ve věcech technických	: Ing.Karel Perůtka – jednatel společnosti

Bankovní spojení: MONETA Money bank, č.ú.: 14809724/0600

#### II.

#### Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli předat dílo – jednostupňovou projektovou dokumentaci stavby s názvem:

Kostelec u Holešova – rekonstrukce chodníku a VO m.č. Karlovice

Předmětem díla je:

Projektová dokumentace rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení místní části Karlovice v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění. Součástí dokumentace je návrh sadových úprav v trase chodníku a VO. Cena zahrnuje inženýrskou činnost k zajištění příslušných dokladů k realizaci díla.

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bylo zpracováno v souladu s platnými normami a technickými

a právními předpisy platnými v době zpracování díla.

III.

Cena prací

3.1. Cena projektových prací je stanovena dle sazebníku cen projektových prací a inženýrské činnosti

ve výstavbě a je v souladu s předloženou nabídkou ze dne 16.8.2019.

Cena za zpracování PD :		 		    118.274,-Kč

Cena za výkon inž. činnosti :			      22.330,-Kč

Celkem cena bez DPH 21% 			     140.604,-Kč

DPH 21% :					       29.527,-Kč

Celkem cena díla vč. DPH 21% :			     170.131,-Kč

3.2.  V případě, že by se objevila potřeba provést práce se kterými nebylo počítáno anebo které nebylo možno

předvídat, má zhotovitel právo na přiměřené zvýšení ceny.  Jsou to práce v případě změny věcného

rozsahu díla ze strany objednatele anebo nepředvídané práce vyvolané na základě vyjádření příslušných

orgánů státní správy, vyžádají-li si podrobnosti, které nejsou předmětem plnění dle smlouvy. Úprava ceny

se provede písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

3.3  V ceně nejsou náklady na speciální činnosti  jako je  inženýrskogeologický průzkum, odborné posudky a

studie  požadované dotčenými orgány a pod.

IV.

Termíny plnění

4.1. Termín plnění:

Projektová dokumentace - na projednání				 30.9. 2019

- expedice po zapracování připomínek do 5-ti dnů od obdržení posledního

vyjádření (předpoklad do 20.11.2019)

4.2. Okamžikem řádného předání se rozumí osobní předání dokumentace v sídle objednatele

nebo zhotovitele, nebo odeslání dokumentace poštou na adresu objednatele.

4.3. Předčasné zhotovení díla strany nevylučují.

V.

Fakturace a placení

5.1. Dle dohody smluvních stran bude cena za dílo účtována po předání a převzetí objednatelem, potvrzené podepsaným předávacím protokolem.

Splatnost faktur je dohodnuta do 14-ti dnů po jejím obdržení objednatelem.

5.2. Daňový doklad bude vždy obsahovat název stavby, číslo SoD a veškeré náležitosti dle

příslušných předpisů.

5.3. Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury je dohodnuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý

den prodlení.

5.4. V případě, že by objednatel bez závažných důvodů nepřevzal dílo nebo nepodepsal

protokol či zápis o převzetí díla, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a zaslat ji objednateli, jako

kdyby dílo bylo řádně předáno.

Objednatel je povinen takto vystavenou fakturu - daňový doklad zaplatit ve lhůtě splatnosti

uvedené na faktuře zhotovitele.

5.5. Jestliže dojde k zastavení prací z důvodů na straně objednatele, respektive z jeho příkazu, zaplatí

objednatel poměrnou část smluvní ceny, danou výší rozpracovanosti.

5.6. Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází na objednatele okamžikem uhrazení dohodnuté

ceny na účet zhotovitele.

VI.

Záruka

6.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za provedené práce v záruční době 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí provedeného díla objednatelem.

Vadné práce uplatněné formou písemné reklamace budou zhotovitelem odstraněny urychleně,

nejpozději však do 7-mi dnů od nahlášení zjištěné vady.

V případě, že tuto vadu projektu zhotovitel nemůže odstranit z technických důvodů do výše

uvedeného termínu, dohodne se na přiměřeném termínu odstranění vady, nejvýše však

na době 30-ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace.

Případné vady díla, které se projeví po záruční době, budou tyto řešeny dle příslušných

ustanovení občanského zákoníku platných v době uzavření smluvního vztahu.

6.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele a

zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil, ale objednatel

na jejich použití trval.

6.3. Reklamaci je nutno uplatnit pouze v písemné formě.

VII.

Ostatní ujednání

7.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnutou součinnost, dokončené dílo a činnosti převzít a zaplatit dohodnutou cenu za provedení díla a za obstarání dohodnutých činností.

Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na projektu ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu.

Objednatel odpovídá za to, že poklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7.2  Podklady, kterými jsou rozuměny požadavky objednatele budou  zhotoviteli poskytnuty

v rámci vstupních jednání. Objednatel odpovídá za správnost předaných podkladů.

7.3. Veškerá koncepční a technická řešení použitá v PD musí být odsouhlasena objednatelem.

7.4. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bylo zpracováno v souladu s platnými normami a technickými a  právními předpisy platnými v době zpracování díla.

7.5. Případné změny projektu po jeho dokončení, které nejsou zaviněny zhotovitelem, budou

oceněny zvlášť, dodatkem k této SoD.

7.6. Smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění díla je dohodnuta  ve výši 0,05% za každý den prodlení. Toto ujednání se nevztahuje na případy, kdy zhotovitel nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení  objednatele nebo v důsledku tzv. vyšší moci.

7.7. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě uvedených nevylučují ani neomezují

povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu, vzniklou porušením

povinnosti ze závazkového stavu.

7.8. Sjednané termíny zhotovení díla jsou závazné jen v případě, že objednatel splní své

závazky ve sjednaných termínech. V opačném případě se termín ukončení a předání

díla prodlouží o nezbytně nutnou dobu.

  - Projektová dokumentace bude předána v šesti tiskových vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD ve

formátu .pdf

V případě požadavku objednatele a na základě samostatné objednávky dodá zhotovitel další tisková

vyhotovení dokumentace za smluvní cenu dle skutečného rozsahu dokumentace.

VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel díla.

8.2. Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.

8.3. Smlouvu lze upravovat či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci

smluvních stran.

V Luhačovicích dne 2.9. 2019

RNDr. Marcela Pospíšilíková 				Ing. Karel Perůtka

..........................................................			....................................................

za objednatele	 		     			za  zhotovitele